Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO                                                    prowadzonego w trybie art. 70 1 - 70 5 kodeksu cywilnego

## Wzór  umowy

UMOWA

zawarta w dniu  ..............................................pomiędzy:

Zarządem Portu Morskiego Hel „KOGA” Sp. z o.o., mającą siedzibę w Helu kod pocztowy 84-150, 
przy ul. Kuracyjnej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000283705, 
REGON 000144408, NIP: 587-020-06-71, kapitał zakładowy spółki  wynosi 42000000,00 zł.

reprezentowaną przez:

Joannę KOSIŃSKĄ - Prezesa Zarządu

zwanym dalej  „ZAMAWIAJĄCYM”

a:

........................................................... z siedzibą  w .......................... przy ulicy ...................................,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………….. pod numerem ...................., kapitał zakładowy spółki wynosi ……. ……………zł

- kod pocztowy:                          ..........................

- REGON:                                   .........................

- NIP:                                           .........................

reprezentowaną przez ......................................................i Pana / Panią  ................... ........................... 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”.

o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą „Remont i wymiana urządzeń odbojowych na Nabrzeżu Wyposażeniowym„ zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

§ 2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy  w terminie 7 dni  roboczych od dnia podpisaniu umowy,

  - wskazanie  punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych 
i socjalnych w dniu przekazania terenu budowy,

  - dokonania odbioru końcowego, którego termin strony ustalają na 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru,

  - dokonanie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z fakturą wystawioną po potwierdzeniu protokołem bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- przekazanie w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy oświadczeń 
o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych,

- przyjęcie terenu budowy na podstawie protokołu przekazania,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 1 niniejszej umowy 
z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej 
i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

- używanie wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
co zostanie potwierdzone odpowiednimi atestami i certyfikatami, utrzymanie dróg dojazdowych rejonu inwestycji w stanie przejezdności, a po zakończeniu inwestycji przywrócenie do stanu technicznego w jakim były przed rozpoczęciem robót,

- przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów koniecznych do odbioru końcowego (w tym świadectwa jakości materiałów,  itp.),

- utrzymanie terenu robót w porządku i czystości oraz uprzątnięcie terenu robót 
po zakończeniu prac, przywrócenie nawierzchni dróg i chodników, przyległych 
do inwestycji do stanu poprzedzającego jej rozpoczęcie,

- likwidacja zaplecza budowy, po zakończeniu prac, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania końcowego odbioru,

- regulowanie należności za wszelkie świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy usługi, w szczególności za usługi w zakresie korzystania z energii elektrycznej i wody, placów magazynowych dla celów robót budowlanych i socjalnych, według wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt. W protokole przekazania  terenu budowy, zostanie określona forma rozliczenia (na podstawie liczników i wskazaniem stanu ). Ostateczne rozliczenie zużycia mediów nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, w którym zostanie określona ilość zużytych jednostek w trakcie realizacji umowy,

- ubezpieczenie na własny koszt wykonania przedmiotu umowy od wszelkiej odpowiedzialności.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia ……………………………………………….

§ 5

    - Za wykonane prace objęte niniejsza umową strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe zgodnie    z art. 632 Kodeksu cywilnego  na kwotę

netto ..................................................................zł 
( słownie: .............................................................................................................................zł), 
plus należny podatek VAT.

- Faktura za wykonaną pracę będzie wystawiona po rozliczeniu faktycznego wykonania zgłoszonych prac i po dokonaniu protokolarnie bezusterkowego odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczania poszczególnych etapów wykonywanych robót i częściowego rozliczania należności do maksymalnej wysokości 60 % wartości zamówienia z zachowaniem zasad określonych w ust.2 niniejszego paragrafu.

- Należność Wykonawcy będzie regulowana w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na nr rachunku Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy.

- Kosztorys ofertowy w ofercie Wykonawcy stanowi dokument pomocniczy do rozliczania robót częściowych w trakcie realizacji umowy.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej

gwarancji Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy, obciążając  kosztami Wykonawcę.

- W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej

umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

- Wykonawca będzie ponosił koszty funkcjonowania placu budowy w szczególności zużycia wody      i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

- Od chwili udostępnienia terenu prac do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z prowadzonymi pracami       na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

1.Komisyjny końcowy odbiór robót, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1.5 zorganizowany będzie przez

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych i zgłoszonych  do

odbioru robót po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, atestów

i certyfikatów. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać w szczególności wszystkie dokumenty

dotyczące robót budowlanych z odnotowanymi zmianami  zaistniałymi w czasie realizacji przedmiotu

umowy, wyniki dokonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, zestawienie wykonanych

robót, wymagane protokoły i dokumenty, uzgodnienia i zezwolenia odpowiednich instytucji, jeśli są

wymagane.

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu

ich usunięcia zachowując prawo do kary umownej, o której mowa w § 9 ust.1.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający, może odstąpić od umowy

lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, a Wykonawca w obu przypadkach

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego

w § 5 ust.1.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub może dokonać

odbioru przedmiotu umowy po odpowiednim obniżeniu wynagrodzenia, o którym mowa

w § 5 ust.1.

- Wykonawca  jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz               do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji i rękojmi.

§ 9

    - Wykonawca (najpóźniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie należytego              wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. .................................. zł, (słownie złotych: .................................................................................................../100), w formie ..........................................................................................................................

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu rękojmi i gwarancji, w tym potrącania kar umownych.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

    - Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia zgodnym z § 9 ust. 7 niniejszej umowy.

    - Pozostałe 30% zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Okres obowiązywania gwarancji dla 70% zabezpieczenia powinien być zgodny 
z terminem określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Okres obowiązywania rękojmi dla pozostałego 30% zabezpieczenia powinien być zgodny            z terminem określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Brak wymaganego zabezpieczenia może być wystarczającym powodem do odstąpienia             od umowy z winy Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust.1.oraz nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi – liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W razie nieterminowego zakończenia realizacji zadania lub jego etapu, kwota wynagrodzenia finansowanego dotacją ulega zmniejszeniu o wartość odsetek ustawowych, liczonych 
za okres opóźnienia, chyba że Wykonawca wykaże, iż było to następstwem okoliczności 
od niego niezależnych, w tym zdarzeń siły wyższej. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia,     tj: wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, 
na które strony nie mają wpływu, lecz utrudniają, bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w sposób istotne warunki jego realizacji 
i których nie da się uniknąć, nawet w wypadku zachowania maksymalnej staranności.

Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.

- W przypadku nie zapłacenia kar umownych, o których mowa w pkt 1 w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z faktury końcowej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  jeśli Wykonawca:

a)  nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty      przekazania placu budowy,

b)  przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

c)  będzie wykonywał roboty niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie      dokona ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez       Zamawiającego,

d)  będzie wykonywał roboty niezgodnie z  otrzymanym projektem bez akceptacji       Zamawiającego i nie przystąpi do właściwego ich wykonania w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

e)  w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości z zastrzeżeniem      wstrzymania   płatności przez Zamawiającego.

- W razie odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca:

a)  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto       umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w stosunku do harmonogramu na dzień       odstąpienia od  umowy,

b)  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto umowy      za niezrealizowanie przedmiotu umowy,

c)  sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień     odstąpienia oraz zabezpieczy  na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym      przez  strony,

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne        na zasadach ogólnych

§ 11

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie albo dalsze wykonanie robót innej firmie lub osobie na koszt Wykonawcy. Zamawiający może też żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 5 ust.1.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§ 13

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	                                                                                WYKONAWCA